Estimación en SCRUM: Planning Poker y T-Shirt Sizes

¿Qué es la estimación en SCRUM?

Es calcular, de forma relativa (no exacta), cuánto esfuerzo, complejidad o tiempo requiere una tarea del Backlog. No se mide en horas exactas, sino comparando: "esto es más grande o más difícil que aquello".

¿Para qué sirve?

- Para saber cuánto trabajo puede meter el equipo en un Sprint.

- Para priorizar mejor el Backlog.

- Para que todo el equipo se ponga de acuerdo y hable sobre las tareas.

- Para detectar historias muy grandes o mal explicadas.

Las dos técnicas

Planning Poker

- Cada persona tiene cartas con números (1, 2, 3, 5, 8, 13...).

- Se muestra una historia de usuario.

- Todos eligen en secreto una carta y la muestran al mismo tiempo.

- Si todos coinciden → esa es la estimación.

- Si hay mucha diferencia → los extremos explican por qué, se discute, y se vuelve a votar.

- Es más precisa pero más lenta.

T-Shirt Sizes

- En vez de números, se usan tallas: XS, S, M, L, XL.

- El equipo clasifica cada tarea rápidamente según qué tan "grande" la ve, comparándola con otras.

- No busca exactitud, solo una idea rápida del tamaño.

- Es más rápida pero menos precisa. Ideal para estimar muchas tareas de golpe al inicio.